Sistema de información integrado módulos comunidad y general.

Inspección de código

Integración de subsistemas

Plan de costo

Plan de tamaño

Reunión

Análisis

Funcionalidades, integración.

Pruebas

Plan de alcance

Casos de uso

Estimación del proyecto y métricas de calidad

Despliegue

Modelo de pruebas

Ejecución de pruebas

Reporte de defectos

**Cronograma**

|  |  |
| --- | --- |
| Actividad | Fecha |
| Casos de uso | 25 de agosto del 2014 |
| Estimación del proyecto y métricas de calidad | 01 de septiembre del 2014 |
| Funcionalidades, integración (primera parte) | 22 de septiembre del 2014 |
| Funcionalidades, integración (segunda parte) | 20 de octubre del 2014 |
| Pruebas | 17 de noviembre del 2014 |
| Despliegue | 24 de noviembre del 2014 |